สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่        2 /2560

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น   ณ     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี  ตำบล/แขวง  โคกสี              อำเภอ/เขต     เมืองขอนแก่น     จังหวัด    ขอนแก่น     เมื่อวันที่      8   เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. 2559        ระหว่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี  โดย    นายชาลี   ลาสา     ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี    ซึ่งต่อไปในสัญญานี้   เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ      ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีทองวิศวการโยธา  เลขที่  78/4  หมู่ที่  1  ตำบลดอนช้าง   อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น โดย นายศิริพงษ์  ทองสี   เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  0403546002403      ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2559      ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองไหล ขนาด Ø 40 ซ.ม.  ขยายผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 60-120 ซม. (โดยมีความยาวรวม 200 เมตร)พร้อมบ่อพักน้ำคสล. ขนาด 0.85 x 0.85 เมตร และฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 24 บ่อ     พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้  รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดี เพื่อใช้

ในงานจ้างตามสัญญานี้

# ข้อ  2 	เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1  ผนวก  1  ผังบริเวณก่อสร้าง					จำนวน          1         หน้า

2.2  ผนวก  2  แบบก่อสร้าง					จำนวน          6        หน้า

2.3  ผนวก  3  แบบป้ายโครงการ					จำนวน                   หน้า

2.4  ผนวก  4____________________________________________จำนวน____________หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้  ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ  3  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้  ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น     เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่        /2560 เลขที่                  ลงวันที่  8  ธันวาคม  2559  จำนวน 12,950 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(ลงชื่อ) ________________________  ผู้ว่าจ้าง 		(ลงชื่อ)______________________________ผู้รับจ้าง

(นายชาลี  ลาสา) 		                                                  (นายศิริพงษ์  ทองสี)

- 2 -

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง       ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ

ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ  4  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน      259,000     บาท

( สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  จำนวน     16,943.93   บาท  ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ  ดังนี้

งวดที่  1  เป็นจำนวนเงิน________-_______บาท  (__________________-_________________)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน_____________________-________________________________________________

ให้แล้วเสร็จภายใน____________-_______________

งวดที่  2  เป็นจำนวนเงิน__________-__________บาท (_______________-_______________)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน____________________________________________________________________

ให้แล้วเสร็จภายใน___________-___________

งวดที่  3  เป็นจำนวนเงิน__________-__________บาท (________________-______________)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน________________________________________________________________________

ให้แล้วเสร็จภายใน_________-___________

งวดที่  4  เป็นจำนวนเงิน___________-_________บาท (________________-______________)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน_______________________________________________________________________

ให้แล้วเสร็จภายใน____________-_________

งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงิน    259,000     บาท( สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา     รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ  18

ข้อ  5  ก.  กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด  _____-_____วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงาน

ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง  โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง 	ๆ

ให้แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) ________________________  ผู้ว่าจ้าง 		(ลงชื่อ)______________________________ผู้รับจ้าง

(นายชาลี   ลาสา) 				                      (นายศิริพงษ์  ทองสี)

- 3 -

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด_____-_____วัน   นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้ง

ให้เริ่มงาน  และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด____-____วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ช้าเกินกว่ากำหนดเวลา  หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย     หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ

ตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน    หรือบริษัทที่ปรึกซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่บอกเลิกสัญญานี้ได้     และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย	      การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น                ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับ

ผิดตามสัญญา

ข้อ  5  ข.  กำหนดเวลาเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่    9   เดือน    ธันวาคม     พ.ศ.   2559

และจะต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่       7     เดือน   มกราคม   พ.ศ.  2560       ถ้าผู้รับจ้าง

มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา   หรือไม่สามารถทำงานงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา     หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า

ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา      หรือผู้รับ

จ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย         หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง   หรือผู้ควบคุมงาน   หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง         ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้    และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุลวงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น         ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ  6  ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

## เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์        และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ใน

กรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ  5     หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด

_____2_____ปี______-_____เดือน   นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว      ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย

นั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง      หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย       หรือทำไม่ถูก

ต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา     ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า           โดยผู้ว่าจ้างไม่

ต้องการออกเงินใดๆ  ในการนี้ทั้งสิ้น    หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด      15     วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

(ลงชื่อ) ________________________  ผู้ว่าจ้าง 		(ลงชื่อ)______________________________ผู้รับจ้าง

(นายชาลี   ลาสา) 			                                     (นายศิริพงษ์  ทองสี)

- 4 -

ข้อ 7   การจ้างช่วง

## ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน    ทั้งนี้       นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น     ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้      และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ  8  การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

## ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ       และใน

ระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน         ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้อง

เป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง   คำสั่งหรือคำแนะนะต่าง 	ๆ     ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง        การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง          การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น     โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง

## ผู้รับจ้าง  และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน  โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา

## อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ  9  ความรับผิดของผู้รับจ้าง

## ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ   ความเสียหาย     หรือภยันตรายใด ๆ    อันเกิดจากการปฏิบัติ

งานของผู้รับจ้าง  และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ    อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น   แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย    นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง     ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง     ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย      ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง   หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ    6  เท่านั้น

ข้อ  10  การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

## ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา         และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้าง

ได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมี

## สิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

(ลงชื่อ) ________________________  ผู้ว่าจ้าง 		(ลงชื่อ)______________________________ผู้รับจ้าง

(นายชาลี    ลาสา) 				                         (นายศิริพงษ์  ทองสี)

- 5 -

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความ

รับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตาม

## กฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ	ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง    เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ  11    การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง   ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการ

ทำงานงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจ การงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ

ในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง       ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ

รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ   12   แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฎว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ  13  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า      กรรมการตรวจการจ้าง      ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง

มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข  เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม      หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้     หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม       กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน   หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้     ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ  14  งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้   หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา

หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้    นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย  โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

(ลงชื่อ) ________________________  ผู้ว่าจ้าง 		(ลงชื่อ)______________________________ผู้รับจ้าง

(นายชาลี   ลาสา) 				                       (นายศิริพงษ์  ทองสี)

- 6 -

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง  หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง  หรือราคาใด ๆ  ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา     (ถ้ามี)     กันใหม่เพื่อความเหมาะสม     ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้    ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง   ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ   19  ต่อไปได้

ข้อ  15  ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้

บอกเลิกสัญญา  ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ  259  บาท  และจะต้อง

ชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ___-_____บาทนับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง   นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น       หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้  ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว        ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ   16  สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา          ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ

จนแล้วเสร็จได้        ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราว

สำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ  ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว      ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน

ตามแต่จะเห็นสมควร     นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการ

ปฏิบัติงาน  และค่าเสียหายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น    รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม   (ถ้ามี)    ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ     ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ  17  การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้      ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก

จำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย     หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง     หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

(ลงชื่อ) ________________________  ผู้ว่าจ้าง 		(ลงชื่อ)______________________________ผู้รับจ้าง

(นายชาลี   ลาสา) 		                                                    (นายศิริพงษ์  ทองสี)

- 7 -

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ      และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ  18  การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้    รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวย

ความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง   ลูกจ้าง   ตัวแทน  หรือของผู้รับจ้างช่วง  ให้อยู่ในความสะอาด  ปลดอดภัย

และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้

ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ      (ถ้ามี)      ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้

เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด  และใช้การได้ทันที

ข้อ  19  กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

  - ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับ

การปฏิบัติสัญญานี้   และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้   ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการ

เพื่อพิจารณาชี้ขาด

  - เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาด

การระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ  2  คน    โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มี

อนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง   จากนั้น

ภายในระยะเวลา   30  วัน      นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว    คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโต-

ตุลาการคนที่สอง       ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้น        ให้

อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา   30  วัน        นับจากวันที่ไม่

สามารถตกลงกัน    ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้

ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม  หรือตามข้อบังคับอื่น

ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ  และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร   โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาใน

การดำเนินกระบวนการพิจารณา

19.3	ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้    คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรือนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

  - คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด     แล้วแต่กรณี       ให้ถือ

เป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

(ลงชื่อ) ________________________  ผู้ว่าจ้าง 		(ลงชื่อ)______________________________ผู้รับจ้าง

(นายชาลี    ลาสา) 				                       (นายศิริพงษ์  ทองสี)

- 8 -

  - คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้

จ่ายอื่น ๆ  ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครึ่ง      ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมี

การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาด  ให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่า

ธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว   แล้วแต่กรณี

ข้อ  20  การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย    หรือเหตุใด ๆ    อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย

ผู้ว่าจ้าง  หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย   ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้

แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้     ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลัก

ฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ  เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน  15  วัน   นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง    ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง

ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ   ทั้งสิ้น   เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ

บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง   ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง    อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่

เห็นสมควร

ข้อ  21  มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า     ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทำสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.   และ  ปวท.   หรือเทียบเท่าจากสถานบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย   1  คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

21.1 ช่างควบคุมงานของผู้รับจ้างวุฒิบัตร  ปวช.  สาขาช่างโยธาหรือก่อสร้าง  จำนวน  1  นาย

21.2___________________________________________________________________________

21.3___________________________________________________________________________

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง

พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรก   นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน    ก่อนเริ่มลงมือทำงาน    และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ

โดยละเอียดตลอดแล้ว    จึงได้ลงลายมือชื่อ    พร้อมทั้งประทับตรา    (ถ้ามี)   ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน   และคู่

สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ________________________  ผู้ว่าจ้าง 		(ลงชื่อ)______________________________ผู้รับจ้าง

(นายชาลี    ลาสา) 				                       (นายศิริพงษ์  ทองสี)

- 9 -

(ลงชื่อ)____________________________ผู้ว่าจ้าง

( นายชาลี    ลาสา )

(ลงชื่อ)____________________________ผู้รับจ้าง

(นายศิริพงษ์  ทองสี)

(ลงชื่อ)____________________________พยาน

(นางเสาวภา   สวนเส)

(ลงชื่อ)___________________________พยาน 						     (นางสาวนิภาพร  พุทธคำ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ  ที่มีวงเงินก่อสร้างตั้งแต่  100,000  บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขึ้นไปเพื่อให้ชุมชนหรือประชาคมในหมู่บ้านทราบ โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้  ณ  บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและให้กำหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้าง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายดังกล่าว  ภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันลงนามใน

สัญญาจ้างและต้องมีสภาพคงทนตลอดเวลาการก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า  6  เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดข้อความ ดังนี้

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

2. ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง

3. ปริมาณงานก่อสร้าง

4. ชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง

5. ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น

6. วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ

7. ราคากลางค่าก่อสร้าง

8. วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง

9. ชื่อกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

ตัวอย่างแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างของ...............(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)........................... โทร................................................... ประเภทของสิ่งก่อสร้าง................................................................................................................................... ปริมาณงานก่อสร้าง(ให้ระบุรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่สามารถตรวจสอบได้)........................................... ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง (ชื่อบุคคลและนิติบุคคล)...................................................................... ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะสิ้นสุด รวมเป็นระยะเวลากี่วัน.............................................................................. วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ.......................................................................................................... ราคากลาง ค่าก่อสร้าง...................................................................................................................................... วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง............................................................................................... ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์...........................................................

หมายเหตุ	วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก หรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  1.20  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  2.40  เมตร

อ้างถึง	หนังสือด่วนมาก  ที่  มท 0808.2/ว 2808  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2547

(ลงชื่อ) ________________________  ผู้ว่าจ้าง 		(ลงชื่อ)______________________________ผู้รับจ้าง

(นายชาลี    ลาสา) 				                        (นายศิริพงษ์  ทองสี)